## Slide 1
Stakeholderanalyse
1-Aanleiding
Lean Green Belt

## Slide 2: WAAR ZIJN WE?
Notes: Het huis weerspiegelt wat je ziet (of nog niet ziet) in het bedrijf waar je rondloopt. Het huis is statisch.
De A3 binnen in het huis weerspiegelt wat je doet in het bedrijf; de verandering. De A3 is dynamisch.

## Slide 3: LEERDOEL VAN DEZE KENNISCLIP
In dit thema staat het volgende doel centraal:
De deelnemer kan een verbeterteam opzetten en kan adequaat omgaan met andere stakeholders van het uit te voeren verbetertraject en is in staat een kaizen event te begeleiden.
In deze kennisclip staat het volgende doel centraal:
De deelnemer kent de stakeholdersmatrix en weet welke acties hier uit voortvloeien

## Slide 4: Stakeholder Analyse Krachtenveld van de groep
Invloed stakeholders op het project
Laag
Hoog
Midden
Laag
Midden
Hoog
Impact van het project op de stakeholder
Stakeholders:
Medewerkers die van invloed zijn op het slagen van het project

## Slide 5: Korte opdracht
Welke stakeholders uit je eigen organisatie hebben invloed op het slagen van je project? Schrijf deze eens voor jezelf op.

## Slide 6: Stakeholder analyse Krachtenveld van de groep
Invloed stakeholders op het project
Laag
Hoog
Midden
Laag
Midden
Hoog
Impact van het project op de stakeholder
Manage closely
Meet needs
Monitor
Keep informed

## Slide 7: Korte opdracht
Schrijf per stakeholdergroep eens op hoe jij ze meeneemt in je project.

## Slide 8: Hoe pak je het aan?
Noteer eerst eens welke stakeholders allemaal stakeholder van jouw project zijn.
Bedenk hoe de stakeholders ten opzichte van jouw project staan. Stel daarbij de volgende vragen:
    Hebben de belanghebbenden een financieel of ander belang?
    Welke informatie is voor hen waardevol, en hoe kan het best gecommuniceerd worden met hen?
    Wat is hun mening?
    Wie of wat beïnvloedt hun mening?
    Zijn er onderlinge relaties tussen belanghebbenden die de mening kan doen veranderen?
    Hoe kunnen eventuele vijandige acties afgewend worden
Maak de matrix en plot de stakeholders hierop
Bedenk hoe je de stakeholders betrekt; maak een actieplan
Bron: www.toolshero.nl

## Slide 9: LEERDOEL VAN DEZE KENNISCLIP
In dit thema staat het volgende doel centraal:
De deelnemer kan een verbeterteam opzetten en kan adequaat omgaan met andere stakeholders van het uit te voeren verbetertraject en is in staat een kaizen event te begeleiden.
In deze kennisclip staat het volgende doel centraal:
De deelnemer kent de stakeholdersmatrix en weet welke acties hier uit voortvloeien

## Slide 10: BRONVERMELDING
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de sheets zelf zijn de tekst, tabellen en opgaven in deze presentatie het eigen werk van medewerkers van de HAN – Lectoraat Lean / WCP.